奇趣小岛

儿童创意探索手游 · 立项想法简报

面向中国大陆 6–8 岁儿童｜个人开发｜低成本验证

一句话概念：打造一款温暖、轻松、以探索和创造为核心的儿童小岛游戏。孩子通过帮助动物伙伴、收集材料、修复设施和装饰岛屿，逐步把一座普通小岛变成自己的奇趣家园。

本文件用于讨论产品方向与小规模验证，不代表已完成市场验证或正式立项。

# 一、为什么考虑这个方向

目标不是一开始就做内容庞大、制作昂贵的儿童大作，而是选择一个容易理解、能持续产生小目标、并能通过小规模原型验证的方向。6–8 岁儿童通常已经可以理解简单任务、空间关系和基础规则；“探索—收集—建造—看到变化”的循环，有机会同时承载好奇心、成就感与创造表达。

产品判断：与其依赖复杂战斗、排行榜或高频付费刺激，不如把乐趣放在发现新东西、帮助角色、亲手布置环境，以及看到小岛逐渐变化上。该判断是产品假设，需要通过儿童试玩和家长反馈验证。

# 二、产品定位

| 项目项 | 初步设想 |
| --- | --- |
| 暂定名称 | 奇趣小岛 |
| 目标用户 | 中国大陆 6–8 岁儿童；家长是重要的下载与付费决策者 |
| 核心体验 | 轻探索、轻任务、收集、建造、装饰、与动物伙伴互动 |
| 产品气质 | 明亮温暖、友善可爱、节奏舒缓、操作简单 |
| 平台方向 | 优先验证手机端；具体发行平台与上架路径需另行确认 |
| 开发方式 | 个人开发为主，优先使用成熟引擎与可复用资源 |
| 首阶段目标 | 先验证核心循环是否有趣、儿童是否能独立理解、家长是否认可 |

# 三、核心玩法：让小岛随着孩子的行动发生变化

探索：在小岛上走动，发现动物、材料、隐藏角落和可互动对象。

帮助：完成简短、明确的任务，例如帮小动物找回物品、整理花园。

收集：获得木材、花朵、石头等简单资源，减少复杂数值与背包管理。

建造：用收集到的材料修好小桥、花园或休息点，逐步开放新区域。

创造：选择摆放装饰、组合物件，让每位玩家的小岛呈现个人风格。

反馈：动物伙伴给出积极反馈，环境出现可见变化，激励玩家继续探索。

设计原则：任务短、目标清楚、失败成本低；不以惩罚、限时焦虑、随机抽取或强制社交推动留存。

# 四、第一版 MVP：小而完整，不追求内容堆量

建议先做一个可以完整体验的最小版本，优先验证核心循环。初步范围如下：

1 张可探索的小岛地图

3 位动物伙伴

约 12 个短任务

约 15 件可摆放装饰

3 个主要修复/建造点

1 个完成条件明确的可解锁区域

基础资源收集、任务提示、建造反馈与本地存档

离线优先：首版不做账号体系、在线聊天、多人联机、广告和内购

# 五、视觉与交互方向

采用低复杂度、色彩柔和、轮廓清晰的卡通风格。角色和可互动对象应容易辨认，按钮触控区域充足，主要操作尽量通过点击、拖动或少量方向控制完成。界面减少文字依赖，使用图标、动画反馈和简短语音/文字提示辅助理解。

美术策略：原型阶段优先使用风格统一的现成素材或简化占位资源；先验证玩法和操作，不在尚未验证时投入大量定制美术。

# 六、开发计划与成本控制

| 阶段 | 预计时间 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 1. 方向与技术验证 | 第 1 周 | 确定引擎、设备范围、操作方式和美术参考 |
| 2. 核心玩法原型 | 第 2–3 周 | 走动、交互、收集、任务、建造反馈 |
| 3. MVP 内容制作 | 第 4–6 周 | 小岛、动物、任务、装饰、存档 |
| 4. 试玩与调整 | 第 7 周 | 观察儿童试玩、收集家长反馈、修复主要问题 |
| 5. 立项复盘 | 第 8 周 | 评估继续开发、调整方向或停止投入 |

粗略预算假设：若以个人开发、使用现成素材为主，原型验证阶段可先设置约 1,500 元的支出上限；完整 MVP 的外部素材、工具与测试等支出初步估算约 700–3,900 元，不含个人时间成本。该区间是规划估算，不是报价，实际成本取决于素材授权、设备和外包需求。

# 七、商业模式初步想法

第一阶段先不加入广告和内购，以降低儿童误触、隐私合规和体验干扰风险。若验证通过，再评估一次性买断、付费完整版或明确的内容扩展包等方式。价格档位（例如 12/18/25 元）仅是待验证的定价假设，不能视为市场结论。是否适合中国大陆发行，还需单独核实游戏审批、未成年人保护、隐私与平台上架要求。

# 八、儿童安全与合规底线

不设计公开聊天、陌生人社交、定位采集或不必要的个人信息收集。

首版尽量离线运行，不接广告 SDK、不做诱导消费和随机付费抽取。

提供清晰的家长说明、适龄提示与易理解的操作反馈。

正式商业化前，核实中国大陆游戏出版审批、未成年人保护、个人信息保护及目标平台规则。

# 九、如何判断这个想法值不值得继续

建议先设定小规模验证目标，而不是直接承诺上线或收入。试玩时重点观察：

孩子是否能在少量提示下理解“探索—帮助—收集—建造”的循环。

孩子是否愿意主动继续下一个任务，还是很快失去兴趣。

孩子是否会主动尝试装饰和改变小岛，而不是只按提示完成任务。

家长是否认可画面、操作、内容和安全设计，并愿意考虑下载或付费。

开发者能否在个人可承受的时间与预算内稳定增加内容。

建议验证方式：先制作 10–15 分钟可体验的原型，邀请少量目标年龄儿童在家长陪同下试玩；记录卡点、主动探索行为、重复游玩意愿和家长反馈。样本很小，只用于发现问题，不用于宣称市场规模或证明商业成功。

# 十、希望老板讨论/确认的事项

是否认可“儿童创意探索 + 小岛建造”的产品方向？

是否同意先以低成本原型验证，而不是直接投入完整产品制作？

是否同意第一阶段不接广告、不做内购、不做在线社交？

是否能接受约 8 周的原型/MVP 验证周期，以及明确的阶段复盘点？

若原型数据和试玩反馈不理想，是否允许调整方向或停止投入？

# 结论

建议以“奇趣小岛”为暂定方向，先投入有限时间和预算做一个可试玩的最小原型。本阶段的成功标准不是马上赚钱，而是用真实试玩反馈判断：核心玩法是否成立、儿童是否喜欢、家长是否认可、个人开发是否可持续。